**План**

**мероприятий по реализации проекта « Мобильная территория»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап** | | |
| 1) Формирование инициативной группы | 16.01.2022 | Классный руководитель – Жучкова М.Н. |
| 2)Создание плана по трансформации помещения и распределение обязанностей | 16.01.2022 – 17.01.2022 | Учащиеся 11 класса |
| 3)Замерка помещения и составление сметы. Финансовое обоснование. (Запросы, коммерческие предложения) | 17.01.2022 | Федотов Владислав  Осокин Даниил |
| 4)Анкетирование | 19.01.2022-20.01.2022 | Сизенкова Анна  Щербинина Дарья  Акинтьева Алина |
| 5)Формулировка цели и задачей проекта. Оформление проектного предложения в виде текстового материала. | 19.01.2022-22.01.2022 | Савина Виктория  Павлов Кирилл |
| 6)Налаживание партнерских связей | 18.01.2022 | Федотов Владислав |
| 7)Разработка эскиза трансформируемого помещения | 17.01.2022 | Игорь Блажеевич |
| 8) Создание видеоролика для информирования учащихся, родителей и педагогов . | 19.01-21.01 | Игорь Блажеевич  Федотов Владислав  Дурандина Лилия |
| 9)Создание презентации о проекте « Мобильная территория» | 19.01-22.01 | Игорь Блажеевич  Савина Виктория |
| 10) Представление пакета документов в Управление образования на муниципальный уровень | до 25.01 | Савина Виктория  Федотов Владислав |
| **Основной этап** | | |
| 1)Закупка строительных материалов и оборудования | С 25.04 по 15 .08 | Федотов Владислав |
| 2)Внешний ремонт помещения | май-июнь | трудовые бригады |
| 3)Разделение и оформление зон рисунками на стенах | июнь -июль | Федотов Владислав  Осокин Даниил  Щербинина Дарья |
| 4)Оснащение современным оборудованием и создание эстетичного дизайна | август | Федотов Владислав |
| **Заключительный этап** | | |
| 1)Торжественное открытие «Мобильной территории» | 1 сентября 2022 | учащиеся 11 класса |
| 2)Презентация (представление итогов проекта) |  | Блажеевич Игорь |